# Parcial 3 ASI

Alumno: Mondino, Juan Cruz

Legajo: 51922

Comisión: 402

- El diagrama de Gantt será adjuntado al final de este archivo.

- El CPI = EV/AC = 1,06   Como es un valor mayor a 1, se puede deducir que es un proyecto eficiente de lo planificado.

- El EV < PV lo que indica que el proyecto está atrasado, SPI = EV/PV = 0,92 (SPI < 1)

- TPI = SPI x CPI = 0,92 x 1,06 = 0,98; como es menor a 1, da la pauta que es ineficiente el proyecto.