# ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

2025

# Etapa 3

# Planificación de un Proyecto de TI

En función de lo analizado en las etapas anteriores

## Alcance del Proyecto

- Proponer un Proyecto de TI.

- Detallar los objetivos del Proyecto utilizando para su definición criterios cuantificables que permitan la evaluación de avances y logros de los objetivos establecidos.

- Identificar alternativas para el desarrollo del Proyecto. Seleccionar una y justificar. (Validar con el docente)

- Según la alternativa seleccionada:

  - Definir el Ciclo de Vida más adecuado para el Proyecto y proponer las fases del Proyecto y las actividades a desarrollar. Confeccionar la EDT o WBS (Estructura de Desglose de Trabajo) correspondiente del Proyecto.

  - Confeccionar el Acta de Proyecto (según metodología del PMI - Utilice el modelo de plantilla que se encuentra a disposición en el e-Group).

## Recursos Humanos

- Describir los perfiles y competencias para la conformación de equipo requerido para el desarrollo del Proyecto.

## Higiene y Seguridad Laboral

- Diseñar el Layout de el/los sector/es involucrados en el proceso crítico afectado/s en el proyecto.

- Indicar las medidas implementadas para proteger la salud y la integridad física del Talento Humano de dichos sector/es, con el objetivo de prevenir accidentes y enfermedades laborales.

## Adquisiciones

- Indicar que activos serán necesarios adquirir y las características que se deberán tener en cuenta para adquirirlos y cumplir el proyecto de TI.

- Elegir la forma de Adquisición para cada activo que sea necesario adquirir para el proyecto de TI planificado.

- Indicar cuál es la diferencia entre RFI y RFP, justificar cuando utilizarían cada uno de ellos en el proyecto de TI elegido

## Tiempos y Costos del Proyecto

- Asignar recursos a la estructura de desglose de trabajo realizada y realizar la estimación de tiempos. Desarrollar los diagramas de Red y de Gantt. Utilizar este último para indicar la cantidad de RRHH y el perfil requerido para el proyecto (aplanar los recursos). Estimar la duración del Proyecto.

- Indicar cuáles variables se tendrán en cuenta para calcular los costos del proyecto

## Análisis de Factibilidad

- Analizar la factibilidad técnica, económica y legal del Proyecto.