# Proyectos año 1

- Implementación de sistema ERP Agropecuario Integrado:

  - Integración de todas las áreas de la empresa en una única plataforma.

  - Módulos específicos para agricultura, ganadería, finanzas y RRHH.

  - Digitalización completa de documentos y procesos.

- Agricultura de precisión 2.0:

  - Amplificación de la red de estaciones meteorológicas en todos los campos.

  - Implementación de drones para monitoreo de cultivos y ganado.

  - Software de análisis de imágenes satelitales para evaluación de cultivos.

- Plataforma de BI:

  - Tableros de control con indicadores clave de desempeño (KPIs).

  - Sistema de alertas tempranas para factores críticos (clima, sanidad, precios).

  - Herramientas predictivas para optimización de siembra y cosecha.

## Parcial Drive

### Proyecto 1

- Objetivo de negocio:

  - Aumentar a 98% la precisión de inventarios de insumos críticos (semillas, fitosanitarios, fertilizantes y repuestos) a los 6 meses de la implementación, medido por diferencia entre stock físico y stock del sistema.

  - Disminuir un 30% los tiempos de gestión al automatizar el proceso de creación de recibos y facturas para el final del tercer trimestre luego de la implementación del sistema.

Objetivo de TI: Tener digitalizada y cargada en el sistema el 75% de la información para el final del primer semestre luego de la implementación de este.

- Riesgo: Fallas en validación de código de barras en acopio y depósitos que permitan inconsistencias en la liquidación (remitos–facturas–stock) o faciliten sustracción de mercadería (salida sin registrar o con cantidades alteradas).

Clasificación SEI: 2.2.6 Testing – Porque cuando se realizó el testeo no se contempló de manera correcta las particiones de equivalencia de valores válidos e inválidos, y ahora surge las fallas.

Análisis FAIR: 3 (Probabilidad) x 4 (Impacto) = 12 (Severidad)

Estrategias:

Evitar: Realizar validaciones múltiples o con múltiples escáneres.

Transferir: Utilizar el servicio técnico del software comprado para que lo solucionen volviendo a analizar las técnicas de testing y los valores especificados para detectar los errores y corregirlos.

Mitigar:

Reducir probabilidad: No hay mucho que hacer porque el código está bien definido, la falla es de validación del sistema; además, reducir la validación del código de barras no se puede hacer sin disminuir la utilización de mercadería o insumos.

Reducir impacto: Cada validación debe mostrarla en un monitor y la persona que está validando la mercadería o insumo debe registrar en papel si es que detecta una inconsistencia entre lo que está escaneando y lo que muestra el monitor.

Planes:

Contingencia: Realizar un registro en papel o en un Excel de cada insumo o mercadería que entra o sale de stock hasta que se solucione el problema.

Recuperación:

- Aplicar la actualización otorgada por el proveedor del software.

- Cargar los datos de los productos que entraron o salieron y no podían ser registrados.

Continuidad de negocio: Realizar un registro en papel o en un Excel de cada insumo o mercadería que entra o sale de stock hasta que se solucione el problema. De más está decir que los documentos tienen que estar numerados y firmados por el encargado de almacenamiento de productos.

- Incidente:

Caída del ERP en horario crítico (cierre diario / campaña de cosecha): usuarios no pueden emitir remitos, registrar movimientos de silo o imputar gastos; se acumula trabajo y aparecen inconsistencias posteriores.

Roles responsables:

1) Mesa de Ayuda / Help Desk (SPOC):

Recibe y registra el incidente en ticket, valida que no exista duplicado, y recolecta info básica.

Clasifica y prioriza (impacto/urgencia) y define tiempos esperados / SLA.

Comunica el estado a usuarios afectados y coordina el flujo del incidente (seguimiento y cierre con confirmación del usuario).

Escala cuando no puede resolver: Escalado funcional a especialistas.

2) Técnicos de Soporte – Infraestructura y Soporte (2da línea)

Ejecutan el diagnóstico técnico (servidores, red, servicios, storage, etc.) y aplican workaround si existe.

Si no pueden resolver o el foco es específico, derivan a 3ra línea (DBA / Seguridad / Proveedor).

3) Especialista en Base de Datos (3ra línea, si aplica)

Revisa salud de BD (conectividad, locks, logs, espacio, performance), y corrige/restaura si corresponde.

4) Responsable de Seguridad Informática (3ra línea, si aplica)

Descarta o confirma incidente de seguridad (p.ej., ataque/compromiso), y aplica contención.

5) Coordinador de Infraestructura (o “Gestor del Incidente” en la práctica)

Lidera el escalado jerárquico (prioridades, asignación de recursos, decisiones de emergencia).

Asegura cumplir el objetivo de incidentes: minimizar impacto y recuperar operación normal rápido, activando soluciones temporales/permanentes.

6) Proveedor del ERP (si es SaaS/tercerizado o hay soporte contratado)

Atiende la falla cuando depende del producto/infra del proveedor o requiere hotfix.

- Coordinador de Infraestructura / Gestor del Incidente

Definición: responsable de coordinar la resolución de incidentes de alto impacto (como la caída del ERP), gestionar escalados funcionales y jerárquicos, asignar recursos, comunicar estado y asegurar la restauración del servicio dentro de los objetivos acordados.

Tres competencias específicas:

- Gestión de incidentes (ITIL): priorización por impacto/urgencia, manejo de SLA y escalados (funcional y jerárquico).

- Diagnóstico técnico transversal: comprensión de infraestructura + ERP + BD para guiar hipótesis y asignar el especialista correcto.

- Diagnóstico de seguridad: debe comprender los estándares de seguridad informática o reconocer sus fallas para poder escalarlo al especialista adecuado.

- Adquisiciones: licencias / servicio del ERP con módulos (agricultura, ganadería, acopio / stock, finanzas y RRHH), servicios de implementación / migración / capacitación y soporte (SLA), integraciones (lectores de código / balanzas / AFIP / BI), y equipamiento operativo (PCs / tablets, lectores de código, red/Wi-Fi en depósitos; servidores/hosting y backup / DR si corresponde).

Responsables: Sponsor (Gerencia / Dirección) aprueba; PM coordina; TI define arquitectura / seguridad / continuidad; key users de Agro–Acopio–Finanzas–RRHH validan funcional; Compras / Legal contratan; proveedor implementa.

Criterios clave: cobertura real de procesos agro y trazabilidad por lote / depósito, multi-establecimiento, controles y auditoría, usabilidad; y en lo técnico integración por API, seguridad (RBAC / MFA / logs), disponibilidad / SLA, escalabilidad en campaña, backups / DR y TCO.

### Proyecto 2

- Objetivo de negocio: Reducir en 20% las pérdidas por eventos sanitarios (plagas / enfermedades o mortandad / mermas en rodeo monitoreado) en 12 meses, medido por incidencia y / o pérdidas económicas registradas.

Objetivo de TI:

- Para el fin del tercer trimestre tener al menos una estación meteorológica adicional funcionando y lista para ser conectada a la red en cada campo.

- Implementar análisis satelital y alertas para que ≥90% de alertas críticas (clima, estrés hídrico, sanidad) se emitan en ≤15 minutos desde la detección del evento, dentro de los 8 meses, con registro auditable de alertas.

- Riesgo: Fallas de seguridad o control en drones y plataformas de imágenes (accesos indebidos, pérdida / filtración de datos georreferenciados de campos / rodeos) que afecten confidencialidad y ventaja competitiva.

Clasificación SEI: 2.2.4 Parámetros de seguridad – No se configuraron bien los parámetros de seguridad por lo que, ahora, se detectan accesos indebidos que llevan a una filtración de la información.

Análisis FAIR: 2 (Probabilidad) x 5 (Impacto) = 10 (Severidad)

Estrategias:

Evitar: No subir datos sensibles hasta que se hayan implementado controles mínimos.

Transferir: Notificar al proveedor del software para que solucione la falla.

Mitigar: 
Reducir la probabilidad: Efectuar controles de seguridad periódicos (uno cada dos meses).

Reducir el impacto: Que la información esté encriptada. Actualizar estándares de seguridad de forma anual.

Planes:

Contingencia: 
Suspender el uso y el flujo de información de drones y plataformas de imágenes. 
Revocar sesiones y credenciales de manera global.

Recuperación: 
Restaurar datos.

Aplicar parches.

Continuidad de negocio:

Almacenar imágenes y datos en repositorio interno.

Procesamiento offline.

- Incidente: Después de una actualización, el software de procesamiento de drones “corre” las coordenadas (geotags), generando mapas NDVI mal ubicados y recomendaciones erróneas de intervención por lote.

1) Mesa de Ayuda – Técnicos de Atención a Usuarios (1ra línea)

Reciben el aviso (campo/agronomía), abren ticket, piden evidencia (ejemplos de mapas, fecha/hora, versión post-update, vuelo/lote afectado).

Priorizan como incidente mayor si impacta decisiones de intervención (aplicaciones/recorridas).

Escalan a Tecnología Agropecuaria y Desarrollo/Sistemas.

2) Área de Tecnología Agropecuaria (2da línea funcional)

Especialista en Sistemas de Agricultura de Precisión: valida si el error es de georreferenciación (datum/proyección/RTK/GCP), define workaround (ej. frenar recomendaciones, reprocesar vuelos, usar versión anterior o pipeline alternativo).

Técnico en Dispositivos IoT y Sensores de Campo: revisa config del dron/cámara/GPS (RTK, firmware, logs, calibración) para descartar causa en el dispositivo.

Analista de Datos Agropecuarios: ejecuta controles de calidad (comparar NDVI vs puntos de control/parcelas conocidas), cuantifica el corrimiento y lista lotes/fechas afectados.

3) Área de Desarrollo y Sistemas (2da/3ra línea técnica)

Analista de Sistemas / Desarrolladores: verifican cambios de versión, parámetros de proyección, librerías, integración y pipeline; aplican rollback, hotfix o config; documentan causa raíz.

Coordinador de Desarrollo: coordina la resolución técnica y el contacto con proveedor si es un bug del producto.

4) Infraestructura y Soporte (si corre en servidores/servicio interno)

Verifican recursos, storage, jobs, logs de plataforma y disponibilidad del entorno donde se procesa.

5) Proveedor del software (si la actualización es del vendor / SaaS)

Entrega parche, guía de configuración y soporte de reprocesamiento; se le exige evidencia de corrección (release notes / fix).

- Rol recomendado: Especialista en Sistemas de Agricultura de Precisión (Área de Tecnología Agropecuaria).

Qué hace (definición del rol ante este incidente): lidera el análisis funcional del problema de georreferenciación, determina impacto por lote/campaña, define acciones de contención (no usar recomendaciones), coordina reprocesamiento/validación y escala a Desarrollo/Sistemas o proveedor.

Tres competencias específicas:

- Georreferenciación / GIS aplicada: datums, proyecciones, geotags, RTK/GCP y validación espacial (detectar y medir corrimientos).

- Gestión de incidentes en tecnología de campo: contención, priorización por impacto productivo, coordinación con TI/proveedor y documentación de causa raíz.

- Calidad y validación agronómica de datos: criterios para aceptar/rechazar mapas (controles contra parcelas conocidas, consistencia temporal, contraste con observación de campo).

- Adquisiciones: estaciones meteorológicas + conectividad / energía, drones y sensores (si aplica), software de procesamiento (ortomosaico / NDVI) y plataforma de imágenes satelitales, almacenamiento y herramientas de monitoreo/alertas, más servicios de calibración, operación y soporte.

Responsables: Sponsor (Gerencia de Producción); Tecnología Agropecuaria define requerimientos y valida resultados; TI asegura redes, ciberseguridad e integración; Compras / Legal gestionan contratos; proveedor da soporte y actualizaciones.

Criterios clave: precisión y confiabilidad de datos, cobertura de campos, tiempos de procesamiento, generación de alertas útiles, trazabilidad por lote / campaña; y técnicamente: integración con ERP / BI, cifrado y control de accesos, disponibilidad, mantenimiento / repuestos, soporte con SLA y operación offline cuando haga falta.

### Proyecto 3

- Objetivo de negocio:

  - Reducir el tiempo de generación de reportes de gestión (KPIs) en 60% dentro de 6 meses, medido desde “cierre de período” hasta “reporte publicado”.

  - Disminuir en 20% los desvíos no detectados a tiempo (costos, rindes, sanidad, precios) en 12 meses, medido por cantidad de eventos “detectados tarde” vs. período anterior.

Objetivo de TI:

- Durante los próximos 5 años entrenar la herramienta de predicción para que al finalizar el período se pueda utilizar con el fin de optimizar la siembra y cosecha en al menos un 5%.

- Publicar tableros de BI para ≥5 áreas (agro, ganadería, finanzas, RRHH, operaciones / logística) con ≥20 KPIs acordados y refresco diario en 6 meses, con control de acceso por rol.

- Riesgo: Accesos inadecuados a tableros/datasets (permisos mal configurados) que expongan costos, márgenes, nómina o información operativa a usuarios no autorizados.

Clasificación SEI: 2.2.4 Parámetros de seguridad – Es un riesgo de este estilo porque a la hora de determinar qué roles pueden acceder a determinada información no se hizo o no se especificó de manera adecuada, es decir, no se configuró de buena manera.

Análisis FAIR: 4 (Probabilidad) x 3 (Impacto) = 12 (Severidad)

Estrategias:

Evitar: 
Separar desde diseño.

No utilizar para información sensible.

Transferir: Notificar al proveedor del software para que solucione la falla.

Mitigar:

Reducir la probabilidad:

Efectuar controles de seguridad periódicos (uno cada dos meses).

Efectuar controles de acceso por rol.

Solicitar claves de acceso.

Reducir el impacto:

Que la información esté encriptada.

Actualizar estándares de seguridad de forma anual.

Planes:

Contingencia:

Bloquear acceso.

Revocar credenciales.

Revisar modificaciones.

Recuperación:

Identificar causa.

Corregir permisos por rol.

Validar.

Continuidad de negocio:

Mantener reportes críticos por canal alternativo.

Reportes generados por personal autorizado.

Priorización de KPIs.

- Incidente: El sistema de alertas tempranas dispara 200 alertas falsas por un umbral mal configurado (clima / sanidad / precios), saturando a usuarios y ocultando eventos realmente críticos.

1) Mesa de Ayuda / Help Desk (1ra línea)

Recibe reportes, registra ticket, agrupa duplicados y prioriza (alto impacto por “ruido” y riesgo de no ver alertas reales).

Solicita evidencia mínima: regla/umbral, hora, canal de alerta, usuarios afectados, volumen.

Escala funcionalmente al equipo BI/Datos y comunica estado a usuarios.

2) Operador/Analista BI (2da línea – Plataforma BI/Alertas)

Contiene el incidente: desactiva temporalmente la regla o pone el canal en “silencioso” (rate limit) para cortar el spam.

Identifica la causa: umbral, unidad de medida, fuente de datos, ventana de tiempo, duplicación del job.

Ajusta configuración y valida con pruebas controladas (simulación con datos históricos).

3) Data Engineer / Responsable ETL (si aplica)

Verifica si el disparo masivo viene por datos erróneos (valores fuera de rango, duplicados, atraso de carga) y corrige pipeline/validaciones.

4) Dueño del proceso / Referente de negocio (Agro / Sanidad / Comercial según alerta)

Define qué es “crítico” y aprueba umbrales y reglas; valida que las alertas corregidas sean útiles (no solo “que no molesten”).

5) Coordinador de TI / Gestor del Incidente

Coordina prioridades, asegura tiempos de resolución, decide si se declara “incidente mayor” y gestiona comunicación a jefaturas/operación.

- Rol recomendado: Analista BI (Administrador del sistema de alertas)

Definición del rol ante este incidente: responsable de operar y configurar el motor de alertas (reglas, umbrales, canales), ejecutar contención (pausar/limitar alertas), diagnosticar causa (configuración vs datos), coordinar con ETL y negocio, y validar la corrección antes de reactivar.

3 competencias específicas

- Configuración y gobernanza de alertas / KPIs: diseño de umbrales, ventanas de tiempo, severidades y priorización para evitar “ruido” y falsos positivos.

- Análisis de datos aplicado: detectar outliers, duplicados, cambios de unidad/escala y validar con históricos (sanity checks).

- Gestión de incidentes y comunicación: contención rápida (silenciar/desactivar), coordinación con áreas afectadas y comunicación clara del estado y la reactivación.

- Adquisiciones: herramienta BI (licencias) + repositorio de datos (DWH / Lakehouse) y ETL / ELT, conectores a ERP y fuentes agro (clima / drones / satélite), sistema de alertas, monitoreo / calidad de datos y seguridad (SSO / MFA / RBAC), más servicios de modelado, tableros y capacitación.

Responsables: Sponsor (Dirección / Gerencia); Data / BI lead o PM coordina; TI define infraestructura y seguridad; Finanzas / RRHH / Operaciones y Agro validan KPIs; Compras / Legal contratan; proveedor implementa.

Criterios clave: KPIs acordados, autoservicio y gobernanza, trazabilidad de datos, alertas; y técnicamente: performance y escalabilidad, integración por API, control de permisos por rol, auditoría / logs, disponibilidad / SLA, backups y costo total.